孤东辛输气管线（孤岛-东营段）占压治理工程

竣工环境保护验收意见

2019年1月25日，胜利油田分公司油气集输总厂组织相关人员成立验收小组（名单附后），对《孤东辛输气管线（孤岛-东营段）占压治理工程》项目进行竣工环保验收评审。验收小组由工程建设单位、施工单位、验收报告编制单位以及专家组成。

验收组现场勘查并核实了本项目建设运营期环保工作落实情况，建设单位在实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度。验收小组对项目现场进行了现场勘查，对验收调查报告进行了认真审查并提出了整改意见，建设单位和验收报告编制单位对现场和报告进行了整改，经验收小组审查后，形成以下验收意见：

- 一、项目基本情况

本项目对孤岛采油厂垦622 计量站占压管线等5处管线隐患进行治理，改造段新建管道长度为9.98km；为垦西1#集气站等3个集气站外输管线更换外输阀组；为集贤配气站安装了放空立管。为防止改造期间供气管线停输造成东营市天然气生产和生活用气中断，本次改造均采用接旁通不停输带压封堵开口对接的方式进行。

胜利油田分公司油气集输总厂委托胜利油田森诺胜利工程有限公司于2015年4月编制了《孤东辛输气管线（孤岛-东营段）占压治理工程环境影响报告表》，2015年6月8日东营市环境保护局以东环建审 [2015]5018 号文对该项目进行了批复。该项目于2016年10月10日开工建设，2018年3月投入试运行。

受胜利油田分公司油气集输总厂委托，东营市胜丰职业卫生检测评价有限责任公司承担了该项目的竣工环境保护验收调查工作。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）、《东营市环境保护局关于贯彻落实国环规环评[2017]4 号文件的通知》（鲁东环发[2018]6 号）等文件的要求和规定，以及建设单位所提供的有关资料，我公司于2018年10月进行了现场勘查。根据现场勘查结果编写了《孤东辛输气管线（孤岛-东营段）占压治理工程竣工环境保护验收调查表》。

- 二、验收调查结果

东营市胜丰职业卫生检测评价有限责任公司出具的《孤东辛输气管线（孤岛-东营段）占压治理工程竣工环境保护验收调查表》，调查结果表明：

- 变更情况

本项目环评阶段设计改造总长度12.61km，实际改造总长度9.98km，管线总长度缩短2.63km；垦622 计量站段对直接占压管线的计量间、值班室等建构筑物进行拆除，在满足安全距离要求的基础上新建622计量站；穿黄河引水渠段管线和穿越黄河故道段改造管线2段管线未建设；陈北水库段管线跨越陈北水库南、北引水渠段施工工艺由桥架跨越变更为定向钻施工；垦利县黄河路东段管线穿越果园段由埋地敷设变更为定向钻施工，穿越S316 省道由预留涵洞穿越变更为定向钻施工，新增定向钻施工部分定向钻施工出土点和入土点植被均已恢复，定向钻废弃泥浆委托专业泥浆公司无害化处理，管线施工区域未发生大的变动，未新增新的环境保护目标穿越点，其他工程量均减少。

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号） 及《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）中相关规定，本项目变动内容不属于重大变动，变动内容纳入本次验收范围。

- （二）生态影响调查

通过现场调查，管线主要沿道路敷设，避开生态环境敏感区，最大限度的减少了对生态环境的影响，破坏的生态环境已基本得到了恢复，将建设项目对生态的影响降低到可接受的程度。管线周围并无富余的土方堆放和水土流失情况。

（三）环境风险防范与应急措施调查

为了提高对重大事故和险情的应急救援处理能力，确保在发生事故时，采取有效措施，避免或减少环境污染，胜利油田分公司油气集输总厂制定并不断完善各种事故发生后详细的应急预案。预案从环境风险事故的预防和应急准备、发生或可能发生事故时的报告和信息管理机制、应急救援预案的实施程序、应急救援的保障措施等方面都作了详细的规定。各部门依据应急预案，结合各自的管理职责和工作实际，落实各类事故的应急救援措施，与相关方及时进行了沟通和通报，确保在发生事故时能有序地做到各司其职，从而最大限度的控制和减少事故带来的环境污染。

三、验收结论

本项目施工期、运营期落实了环评批复中提出的环境保护措施，制定了环境风险应急预案。现场植被已经恢复，项目对周边环境影响较小。验收组认为该项目竣工环境保护验收合格。